Совет народных депутатов

Васильевского  сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

# Воронежской области

## РЕШЕНИЕ

от  14 декабря  2018 г.                       № 161

с. Васильевка

О работах по ремонту автомобильных

дорог в Васильевском сельском

поселении на 2019-2021 г.г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 10.11.2014 № 148-Ф3 «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Воронежской области», на основании статьи 8 Устава Васильевского сельского поселения, в целях решения дорожной деятельности, Совет народных депутатов  Васильевского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить План по ремонту автомобильных дорог в Васильевском сельском поселении на 2019-2021г.г. согласно приложению.

2. Возложить ответственность по исполнению Плана на главу Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава   Васильевского сельского поселения                           Т.А. Котелевская

Приложение к решению

Совета народных депутатов

Васильевского сельского поселения

от 14.12.2018  № 161

План по ремонту автомобильных дорог в Васильевском сельском поселении на 2019-2021г.г.

| №№ | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Очередность | Годы реализации |  |  |  |  |  | Обоснование выбора объекта ремонта (критерии выбора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | км | вид работ | км | вид работ | км | вид работ |  |
| 1 | Васильевское сельское поселение | с. Васильевка | переулок Кирова | 1 | 0,35 | Планировка механизированным способом, выравнивание песком, отсыпка щебнем и укатка | - | - | - | - | Дорога к кладбищу |
| 2 | Васильевское сельское поселение | с. Васильевка | переулок Котовского | 1 | 0,5 | Планировка механизированным способом, выравнивание песком, отсыпка щебнем и укатка | - | - | - | - | Дорога к кладбищу |
| 3 | Васильевское сельское поселение | с. Васильевка | улица Красная Звезда | 2 | 0,8 | Планировка механизированным способом, выравнивание песком, отсыпка щебнем и укатка | - | - | - | - | В сырую погоду затруднен проезд |
| 4 | Васильевское сельское поселение | с. Васильевка | улица 19 Партсъезд | 3 | 0,9 | Планировка механизированным способом, выравнивание песком, отсыпка щебнем и укатка | - | - | - | - | В сырую погоду затруднен проезд |
| 5 | Васильевское сельское поселение | с. Васильевка | улица Буденного | 1 | - | - | 0,642 | Планировка механизированным способом, выравнивание песком, отсыпка щебнем и укатка | - | - | В сырую погоду затруднен проезд |
| 6 | Васильевское сельское поселение | с. Васильевка | улица 3 нтернационал | 2 | - | - | 0,8 | Планировка механизированным способом, выравнивание песком, отсыпка щебнем и укатка | - | - | В сырую погоду затруднен проезд |
| 7 | Васильевское сельское поселение | с. Васильевка | улица Молодежная | 3 | - | - | 0,3 | Планировка механизированным способом, выравнивание песком, отсыпка щебнем и укатка | - | - | В сырую погоду затруднен проезд |
| 8 | Васильевское сельское поселение | с. Васильевка | переулок Школьный | 3 | - | - | 0,3 | Планировка механизированным способом, выравнивание песком, отсыпка щебнем и укатка | - | - | В сырую погоду затруднен проезд |