

***Администрация Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района***

***Воронежской области***

# 

# ***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

от 01 декабря 2017 года № 44

с. Васильевка

**О проведении публичных слушаний**

**по принятию программы «Комплексное развитие**

**систем коммунальной инфраструктуры**

**Васильевского сельского поселения**

**Бутурлиновского муниципального района**

**Воронежской области на 2017-2028 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением правительства РФ от 14.6.2013 №502, приказом Госстроя от 01.10.2013 №359/ГС, приказом Госстроя от 28.10.2013 №357/Г, Уставом Васильевского сельского поселения, Генеральным планом Васильевского сельского поселения, решением Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения от 26.02.2006 года № 21 «О Положении «О публичных слушаниях в Васильевском сельском поселении Бутурлиновского муниципального района», администрация Васильевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять подготовленный комиссией, проект программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы» согласно приложению.

2. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний по вопросам вышеуказанной повестки дня (далее по тексту комиссия) в составе:

**Председатель комиссии:**

Котелевская Татьяна Александровна - глава Васильевского сельского поселения

**Члены комиссии:**

- Перевертайло Инна Дмитриевна - специалист 1 категории администрации Васильевского сельского поселения, секретарь комиссии,

- Попов Дмитрий Александрович, заместитель председателя Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения, член комиссии,

- Степаненко Галина Юрьевна - специалист 1 категории-главный бухгалтер администрации Васильевского сельского поселении, член комиссии,

- Дорохина Валентина Федоровна, депутат Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения, член комиссии.

3. Публичные слушания по проекту программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы» провести 15.12.2017 г.: в 15 часов 00 мин. в здании администрации Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский район, село Васильевка, улица Ленина, дом 54.

4. Определить следующий порядок участия в публичных слушаниях по проекту программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы» :

4.1. Граждане, зарегистрированные в Васильевском сельском поселении, обладающие активным избирательным правом, представители политических партий, общественных объединений и некоммерческих организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории поселения, имеют право: ознакомиться с материалами по вопросам вышеуказанной повестки дня, принять участие в публичных слушаниях.

4.2. Замечания и предложения, представленные нарочно или направленные по почте, принимаются к рассмотрению со дня обнародования материалов по вопросам повестки дня публичных слушаний по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский район, село Васильевка, улица Ленина, дом 54, администрация Васильевского сельского поселения. По данному адресу в рабочее время желающие могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня публичных слушаний.

4.3. Поступившие замечания и предложения рассматриваются комиссией открыто и гласно с приглашением для участия в рассмотрении лиц, направивших замечания и предложения.

4.4. Комиссии подготовить и провести публичные слушания, рассмотреть и систематизировать все замечания и предложения по вопросам повестки дня публичных слушаний, сделать по ним заключения и представить на рассмотрение Совету народных депутатов Васильевского сельского поселения и главе Васильевского сельского поселения.

5. Обнародовать настоящее постановление на территории Васильевского сельского поселения.

Глава Васильевского сельского поселения Т.А. Котелевская

проект



***Совет народных депутатов***

***Васильевского сельского поселения***

***Бутурлиновского муниципального района***

**Воронежской области**

***РЕШЕНИЕ***

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_

с. Васильевка

О программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Васильевского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области на 2017-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением правительства РФ от 14.6.2013 №502, приказом Госстроя от 01.10.2013 №359/ГС, приказом Госстроя от 28.10.2013 №357/ГС, Совет народных депутатов Васильевского сельского поселения

р е ш и л:

1. Принять программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы», согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Васильевского сельского поселения Т.А. Котелевская

|  |
| --- |
| Утверждена |
| решением Совета народных депутатов |
| Васильевского сельского поселения |
| от № |

**Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области**

**на 2017-2028** **годы»**

**Паспорт программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2028 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2028 годы»** |
| **Основание для разработки программы** | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Федерального закона от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  -Постановление правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Приказ Минрегиона РФ № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»;  - Генеральный план развития Васильевского сельского поселения на период до 2028 года; |
| **Заказчик программы** | Администрация Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| **Основные разработчики программы** | Администрация Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| **Цель программы** | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства;  2. Обеспечение доступности и повышения качества оказываемых коммунальных услуг для потребителей;  3. Энергосбережение |
| **Задачи программы** | 1. Повышение качества коммунальных услуг.   2.Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  3.Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;  4.Внедрение новой техники, современных технологий и материалов;  3.Создание комфортных условий функционирования муниципальной структуры. |
| **Сроки реализации программы** | 2017 - 2028годы |
| **Объёмы и источники финансирования** | Всего на реализацию программы запланировано 640,0 тыс. рублей, из них:  - областной бюджет - 280,0 тыс. рублей;  - местный бюджет - 360,0 тыс. рублей; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | Улучшение качества жизни населения. |
| **Организация управления и система контроля за исполнением Программы** | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

**Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость её решения программно-целевым способом**

Настоящая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы»

(далее Программа) разработана в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

постановление правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

приказом Минрегиона РФ № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

генеральным планом развития Васильевского сельского поселения на период до 2028 года и предусматривает внедрение механизмов модернизации и комплексного обновления основных средств коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий и разработки и широкому внедрению мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

Газификация здания администрации поселения, реконструкция уличного освещения, отвечает интересам жителей Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- улучшить эксплуатационные показатели объектов коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что Васильевское сельское поселение Бутурлиновского муниципального района Воронежской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить данные проблемы, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств областного и местного бюджетов.

**Раздел 2. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является создание условий для населения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Осуществление мероприятий по обновлению основных средств объектов коммунальной инфраструктуры приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- газификация здания администрации поселения, реконструкция уличного освещения, замена ламп уличного освещения на энергосберегающие, благоустройство территории поселения.

- финансирование конкретных мероприятий за счёт средств областного бюджета и местных бюджетов.

**Раздел 3. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2017-2028 годов.

**Раздел 4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры**

**4.1. Водоснабжение**

Источником водоснабжения населенных пунктов Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района являются подземные воды..

Практически всё хозяйственно – питьевое водоснабжение поселения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий основано на использовании подземных вод. Территория относится к обеспеченной ресурсами территории подземных вод.

В 2014 году введен в эксплуатацию объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Васильевка Бутурлиновского района Воронежской области». Схема хозяйственно – питьевого водоснабжения поселения однозонная, противопожарная, низкого давления. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудована аварийными перемычками, на сети установлены колодцы (270 шт.) с пожарными гидрантами (62 шт.) и прочей водопроводной арматурой.

Работа системы водоснабжения в с. Васильевка принята по следующей схеме: вода из двух скважин подается погружными насосами в резервуары - накопители чистой воды и разводящую сеть трубопроводов протяженностью 19121 м.

#### 4.2. Водоотведение

***Существующее положение***

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Васильевском сельском поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

**4.3. Теплоснабжение.**

Теплоснабжение жилищно–коммунального сектора Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. В МКОУ Васильевская ООШ и МКУК « СКЦ «Возрождение»» источником теплоснабжения является котельная, работающая на природном газе.

Источник теплоснабжения Васильевская врачебная амбулатория: газовый котел .

Источником теплоснабжения в администрации Васильевского сельского поселения, почтового отделения и отделения Сбербанка является отопление тот угольного котла.

Перевод здания администрации на газовое отопление приведёт к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условиям деятельности учреждения, а также сохранению эксплуатационно-технической надёжности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

**4.4. Жилищный фонд.**

Общая площадь жилищного фонда Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области составляет

21 тыс. кв.м. 100% жилищного фонда находится в частной собственности жителей поселения.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы**

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства областного и местных бюджетов.

Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование Программы составляет 640,0 тыс. руб., в том числе 280,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 360,0 тыс. рублей средства местных бюджетов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Всего по всем источникам  финансирования |
| 1. | 2017г. | - | - | - |
| 2. | 2018г. | 50,0 | 306,0 | 356,0 |
| 3. | 2019г. | 70,0 | 6,0 | 76,0 |
| 4. | 2020г. | 60,0 | 6,0 | 66,0 |
| 5. | 2021г. | 55,0 | 6,0 | 61,0 |
| 6. | 2022г. | 45,0 | 6,0 | 51,0 |
| 7. | 2023г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 8. | 2024г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 9. | 2025г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 10. | 2026г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 11. | 2027г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 12. | 2028г. | - | 5,0 | 5,0 |
| **13.** | **всего** | 280,0 | 360,0 | 640,0 |

Объёмы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей областного и местного бюджетов на реализацию Программы.

**Раздел 6. Механизм реализации Программы**

Координацию деятельности администрации Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, предприятий и организаций, задействованных в процессе реализации Программы, формировании производственных и инвестиционных проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Программы обеспечивает администрация Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, осуществляющая также контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием средств и эффективностью их использования. Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверждаются постановлением главы администрации Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

**Раздел 7. Перечень основных мероприятий Программы**

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы (приложение 1) – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий также будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества жизни населения.

**Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы**

За период реализации Программы планируется осуществить:

1. В области газоснабжения:

- газификация здания администрации поселения.

2. В области энергосбережения:

- монтаж уличного освещения – 5000 м:

- установка электрических опор – 5 шт.

- установка уличных светильников - 75 шт.;

- замена энергосберегающих ламп – 42 шт.:

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (газоснабжение, водоснабжение);

- увеличить уличное освещение;

- сократить ежегодные потери энергоресурсов.

- снизить уровень износа основных средств.

Глава Васильевского сельского поселения Т.А. Котелевская

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | Приложение 1  к программе «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры  Васильевского сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области на 2017-2028 годы» | | | |
| **№п/п** | | **Наименование объекта** | | | **Обоснование необходимости строительства или реконструкции** | **Эффект от реализации мероприятия** | **Затраты (тыс. руб.)** | | |
|  | |  | | |  |  | **Итого** | **Областной**  **бюджет** | **Местные**  **бюджеты** |
| **итого по программе на 2017 год** | | | | |  |  | **-** | **-** | **-** |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1. | | Электроснабжение | | | плохое освещение улиц | Улучшение  качества жизни населения | **-** | **-** | **-** |
| **Энергосбережение** | | | | | | | | | |
| 2. | | Электросбережение | | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | **-** | **-** | **-** |
| **Итого по программе на 2018 год** | | | | |  |  | **356,0** | **50,0** | **306,0** |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1. | | Электроснабжение  Пер. Кирова, пер. Котовского, ул. 22 Партсъезд | | | плохое освещение улиц | Улучшение  качества жизни населения | 51,0 | 50,0 | 1,0 |
| **Электросбережение** | | | | | | | | | |
| 1. | | Энергосберегающие лампы | | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| **Газоснабжение** | | | | | | | | | |
| Газификация здания  администрации | | | | | Экономия бюджетных средст | Экономия бюджетных средств | 300,0 | - | 300,0 |
| **Итого по программе на 2019 год :** | | | | | |  | **76,0** | **70,0** | **6,0** |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1. | | Электроснабжение  Ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Буденного | | | плохое освещение улиц | Улучшение  качества жизни населения | 71,0 | 70,0 | 1,0 |
| **Электросбережение** | | | | | | | | | |
| 1. | | Энергосберегающие лампы | | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| **Итого по программе на 2020 год** | | | | | |  | **66,0** | **60,0** | **6,0** |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Электроснабжение  Ул.Коминтерна, ул. Коржова, ул. 19 Партсъезд | | плохое освещение улиц | Улучшение  качества жизни населения | 61,0 | 60,0 | 1,0 |
| **Электросбережение** | | | | | | | | | |
| 2. | | | Электросбережение | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| **Итого по программе на 2021 год** | | | | | |  | **61,0** | **55,0** | **6,0** |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Электроснабжение  Ул. Красная Звезда, ул. 3 Интенационал | плохое освещение улиц | Улучшение  качества жизни населения | 56,0 | 55,0 | 1,0 |
| **Электросбережение** | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Электросбережение | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| **Итого по программе на 2022 год** | | | | | |  | **51,0** | **45,0** | **6,0** |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Электроснабжение  Ул. Октябрьская, ул. Комсомольская | | плохое освещение улиц | Улучшение  качества жизни населения | 46,0 | 45,0 | 1,0 |
| **Электросбережение** | | | | | | | | | |
| 2. | | | Электросбережение | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе на 2023год** | | | | |  |  | **5,0** | - | **5,0** |
| **Энергосбережение** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Элетросбережение | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | -- | 5,0 |
| **Итого по программе на 2024год** | | | | |  |  | **5,0** | - | **5,0** |
| **Энергосбережение** | | | | | | | | | |
| **1.** | Элетросбережение | | | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| **Итого по программе на 2025год** | | | | |  |  | **5,0** | - | **5,0** |
| **Энергосбережение** | | | | | | | | | |
| **1.** | Элетросбережение | | | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| **Итого по программе на 2026год** | | | | |  |  | **5,0** | - | **5,0** |
| **Энергосбережение** | | | | | | | | | |
| **1.** | Элетросбережение | | | | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| **Итого по программе на 2027год** | | | | |  |  | **5,0** | - | **5,0** |
| **Энергосбережение** | | | | | | | | | |
| **1.** | Элетросбережение | | | | экономия бюджетных средств |  | 5,0 | - | 5,0 |
| **Итого по программе на 2028год** | | | | |  |  | **5,0** | - | **5,0** |
| **Энергосбережение** | | | | | | | | | |
| **1.** | Элетросбережение | | | | экономия бюджетных средств |  | 5,0 | - | 5,0 |
| **Всего по программе на 2017 - 2028 годы:** | | | | | | | **5,0** | - | **5,0** |

Глава Васильевского сельского поселения Т.А. Котелевская